Информация о деятельности

Специализированной некоммерческой организации

«Региональный оператор Республики Северная Осетия-Алания – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

в Республике Северная Осетия-Алания» в 2016 гг.

Региональный оператор создан 29.11.2013г. постановлением Правительства РСО-Алания №451.

30 декабря 2013 года постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания №513 утверждена региональная программа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2038 годы (далее – региональная программа). Текст постановления опубликован 06.02.2014 на сайте http://pravo.gov.ru и на сайте Министерства ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-Алания.

Региональная программа капитального ремонта сформирована на срок 25 лет (2014-2038 гг.) и включает в себя:

- перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики (за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу) –  2523 МКД всего общей площадью  кв.м; -7076556,05 м2

- общая стоимость программы – 14 605 522 593 руб.;

Алания (ответственная за технический мониторинг МКД).

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества на 2016 установлен Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 02.02.2016 №17 в размере 5 руб. на один метр общей площади занимаемого помещения.

Основными функциями деятельности фонда в 2016 году являлись :

1. аккумулирование взносов на капитальный ремонт;

2. финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД;

3. учет средств, поступивших на счет регионального оператора;

4. разработка проектно-сметной документации;

5. взаимодействие с оргаами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения своевременного проведения капитального ремонта МКД в РСО-Алания;

6. оказание информационной, косультационной помощи собственникам МКД по вопросам проведения капитального ремонта.

Одним из основных направлений деятельности Регионального оператора является работа с собственниками помещений в МКД, в рамках которой проводились мероприятия, направленные на информирование граждан об их правах и обязанностях по вопросам капитального ремонта общего имущества в МКД. Во всех районах РСО-Алания и АМС г.Владикавказа  ежемесячно проводились выездные совещания-семинары при участии представителей муниципальных образований управляющих компаний, председателей ТСЖ, собственников МКД по вопросам, связанным с организацией и проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и оплатой взносов на капитальный ремонт. Разработан комплекс мер направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях по вопросам капитального ремонта общего имущества в МКД. Региональный оператор в своей работе использует специализированное програмное обеспечение «Информационно-аналитическая система управления региональной программой капитального ремонта общего имущества в МКД РСО-Алания» ООО «БСТ» г.Новосибирск. В системе формируется единая республиканская база даных собственников многоквартирных домов  как по физическим так и по юридическим лицам. Ведется расчет ежемесячных начислений взносов на формирование фонда капитального ремонта в разрезе каждого абонента .За 2016 год напрвлено 63456 запросов к информационному ресурсу ЕГРП для актуализации базы данных..   В 2016 году начислено взносов на капитальный ремонт 329324,9 тыс.руб. оплачено взносов на капитальный ремонт  56584,4 тыс.руб. или 17%.

Региональный оператор ведет претензионно-исковую работу отношении должников. С 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. оформлено 336 дел на общую сумму 2488,5 тыс .руб.

Сведения по реализации краткосрочной республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

на 2015 год (реализация в 2016 г.)

В  2016 году, Регоператором выполнялся краткосрочный план региональной программы 2015 года, в который включено 42 МКД республики. Этап предполагает использование средств собственников, собранных в течение 2015 и 2016 годов.

Общая сумма программы  100 054 605,11 руб., в том числе:

- за счет средств Фонда – 7 713 394,22 руб. (7,71%)

- за счет средств Республиканского бюджета – 19 020 011,59 руб. (19,01%)

- за счет средств местных бюджетов – 20 881 046,96 руб. (20,87%)

- за счет средств собственников – 52 440 152,34 (52,41%).

В Законе о бюджете Республики на 2016 финансовый год было предусмотрено на государственную поддержку программы капитального ремонта многоквартирных домов порядка 20 млн.рублей. 10 680 061,25 рублей израсходовано на оплату работ, выполненными подрядными организациями в 2015 году. В результате этого образовался дефицит финансовых средств в сумме 10 682 561,85 рублей, что не позволило реализовать в полном объеме программу капитального ремонта прошлого года. Таким образом, Регоператор смог провести конкурсы и выполнить ремонтные работы на 15 домах из 42 программы.

На домах, где необходимо разрабатывать проекты на переустройство крыши или внутридомовых инженерных систем, по итогам открытого конкурса в мае 2016 г. была определена организация ООО «Севоспроект», которая разработала проекты в соответствии со строительными нормами и правилами.

Дома, где ремонтные работы проводятся без разработки проектов, Региональным оператором составлены сметы. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, сметы утверждаются жителями дома на общих собраниях. Фонд кап.ремонта РСО-Алания выступает инициатором подобных собраний, и по республике уже проведено множество встреч встреч с собственниками, на которых разъяснены основные положения действующего жилищного законодательства, утверждены сметы на предложенные виды, объемы и стоимость работ, определены лица, которые от имени жильцов будут контролировать ход и качество ремонтов.

г.Владикавказ:

1. пер.Охотничий, 19А – 2 360 447 руб. (переустройство крыши и разработка проектно-сметной документации),

2. пр.Доватора, 15/1 – 4 845 503 руб. (замена 3 шт. лифтового оборудования и разработка проектно-сметной документации),

3. пр.Коста, 251 – 5 613 393 руб. (переустройство крыши, внутридомовых инженерных систем, фасада, установка ПУ отопления),

4. пр.Коста, 253 – 2 283 393 руб. (переустройство крыши),

5. ул.А.Кантемирова, 23/1 – 2 965 383 руб. (переустройство крыши и разработка проектно-сметной документации),

6. ул.А.Кесаева – 2 336 401 руб. (замена 1 шт. лифтового оборудования и разработка проектно-сметной документации, ремонт мягкой кровли),

7. ул.Ленина, 19 – 4 278 449 руб. (ремонт крыши и разработка проектно-сметной документации),

8. ул.Ленина, 25 – 1 653 525 руб. (ремонт крыши и разработка проектно-сметной документации).

Моздокской район:

1. г.Моздок, ул.Ленина, 62 (разработка проектно-сметной документации, ремонт крыши и инж. систем, установка ПУ отопления)

2. г.Моздок ул.Мира, 18 (разработка проектно-сметной документации, ремонт крыши, фасада, установка ПУ отопления)

3. г.Моздок, ул.Мира, 18А (разработка проектно-сметной документации, ремонт крыши, фасада)

4. г.Моздок, ул.Мира, 38 62 (разработка проектно-сметной документации, ремонт крыши и инж. систем, установка ПУ отопления)

5. ст.Павлодольская, ул.Хетагурова, 10 (ремонт крыши, канализации)

6. ст.Павлодольская, ул.Хетагурова, 12 (ремонт крыши, канализации)

7. ст.Павлодольская, ул.Моздокская, 172 (ремонт крыши, электрики)

Приложение «Отчет по видам работ в 2016 году»