Информация о деятельности

Специализированной некоммерческой организации

«Региональный оператор Республики Северная Осетия-Алания – 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

в Республике Северная Осетия-Алания» в 2017 г.

Региональный оператор начал свою практическую деятельность в июне 2014 года. Региональная программа капитального ремонта сформирована на срок 25 лет (2014-2038 гг).

Одним из основных направлений деятельности Регионального оператора является работа с собственниками помещений в МКД, в рамках которой проводились мероприятия, направленные на информирование граждан об их правах и обязанностях по вопросам капитального ремонта общего имущества в МКД.

В течение 2017 г. в целях повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества проводился комплекс мероприятий: активная разъяснительная работа с собственниками МКД, проведено порядка 180 собраний; освещение работы Регионального оператора в средствах массовой информации; создание системной и эффективной работы с платежными агентами; организация и проведение претензионной работы.

За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.  мировым судьям РСО-Алания было направлено 270 заявлений  на общую сумму 1714,2 тыс.руб. о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с собственников помещений за капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД на 2017 год составляет 5 руб. за 1м2.

Всего собрано взносов на капитальный ремонт за 2017 год  61581 ,4 тыс.руб., начислено 313797,4 тыс.руб. процент сбора составил  19,6 %

Сведения по реализации краткосрочной республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

на 2016 год (реализация в 2016-2017 гг.)

По программе 2016 года, реализация которого согласно краткосрочному плану осуществляется в 2017-2018 году, включено по республике 46 многоквартирных домов.

По этапу реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов 2016 года средства Фонда содействия реформированию ЖКХ не участвуют.

Общая сумма программы  182 952 308,00 руб., в том числе:

- за счет средств местных бюджетов – 23 902 800,50 руб. (13,07%)

- за счет средств собственников – 159 049 507,50 (86,93%).

Вся проектно-сметная документация на капитальный ремонт МКД 2016 года была разработана специализированными организациями ООО «Арм» и ООО «Влад проект-М».

В феврале 2017 года состоялся открытый аукцион по отбору подрядных организаций для выполнения ремонта общего имущества в 9 домах программы 2015 года. Были заключены договоры на ремонт следующих домов:

г.Владикавказ, ул.Владикавказская, 30 корп.1,

г.Владикавказ, ул.Маркова, 85,

г.Владикавказ, ул.П.Морозова, 59,

г.Владикавказ, ул.Грибоедова, 9,

г.Владикавказ, ул. 8 Марта, 12,

г.Владикавказ, ул.Николаева, 9,

г.Алагир, ул.Хетагурова, 98,

г.Алагир, ул.Хетагурова, 104,

п.Бурон, ул.Хетагурова, 18.

Работы завершены полностью.

В мае 2017 года состоялся открытый конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения ремонта общего имущества еще в 8 домах программы 2015 года. Были заключены договоры на ремонт следующих домов:

г.Владикавказ, пер.Железнодорожный, 9,

г.Владикавказ, пр.Коста, 21,

г.Владикавказ, ул.Джанаева, 44А,

г.Владикавказ, ул.Ленина, 54,

г.Владикавказ, ул.Маркова, 85А,

г.Владикавказ, ул.Торчинова, 12,

г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 16/4,

Пригородный район, пос.Алханчурт, ул.Алханчуртская, 6.

Работы завершены полностью.

В конце 2017 года по результатам открытого конкурса заключены договора на выполнение ремонтных работ в 35 многоквартирных домах программы этапа 2015 года (остаток) и частично этапа программы 2016 года на общую сумму 112,5млн. руб. Все работы завершены в полном объеме. Всего в 2017 году капитально отремонтировано 57 МКД на общую сумму 149,19 млн.руб.